**Plano de Atividades**

**Integrantes do grupo:** Caio Fernandes, João Vítor Feijó, Lorena Vasconcellos e Luiz Felipe Garrido

**Histórico de Revisões:**

| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor(es)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/05/2023 | 01 | Primeira e segunda sprint | Lorena Vasconcellos |
| 02/05/2023 | 02 | Terceira e quarta sprint’s | João Vítor Feijó |
|  |  |  |  |

1. **Planejamento de Sprints**
   1. **Primeiro Sprint**

* Data de início: 18/04
* Término: 02/05
* Participantes: Caio Fernandes, João Vítor Feijó, Lorena Vasconcellos e Luiz Felipe Garrido
* Escopo:
* Formação dos grupos
* Escolha do projeto (software que será desenvolvido)
* Elaboração da versão inicial do documento de visão
* Elaboração da versão inicial do plano de atividades
* Resultado:
* Grupo formado
* Escolha do software
* Primeira versão do documento de visão
* Primeira versão do plano de atividades

1.2.  **Segundo Sprint**

* Data de início: 03/05
* Término: 15/05
* Participantes: Caio Fernandes, João Vítor Feijó, Lorena Vasconcellos e Luiz Felipe Garrido
* Escopo:
* Elaboração do modelo de BD;
* Elaboração do diagrama de classes;
* Desenvolvimento do mockup do projeto.
* Resultado:
  + Modelo do BD;
  + Diagrama de classes;
  + Mockup do projeto.

1.3.  **Terceiro Sprint**

* Data de início: 17/05
* Término: 29/05
* Participantes: Caio Fernandes, João Vítor Feijó, Lorena Vasconcellos e Luiz Felipe Garrido
* Escopo:
  + SQL do banco;
  + Front-end.
* Resultado:
  + Código fonte SQL;
  + Código fonte das telas.

1.4.  **Quarto Sprint**

* Data de início: 31/05
* Término: 12/06
* Participantes: Caio Fernandes, João Vítor Feijó, Lorena Vasconcellos e Luiz Felipe Garrido
* Escopo:
  + Validação dos formulários;
  + CRUD’s;
  + Desenvolvimento do plano de atividades.
* Resultado:
  + Incrementos no back-end;
  + Segunda versão do plano de atividades.